项目需求书

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院临床医学院建设项目可行性研究报告编制服务

2、项目内容：医院准备新建广州中医药大学中山临床医学院，总投资额约5.8亿元，现拟委托一家公司进行项目可行性研究报告的编制及设计方案总平面、平面图的设计。

3、项目上限价：￥360,000.00元，超过此上限价的属于无效响应。

4、服务期限：30个工作日

二、服务内容

1、根据《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》发改投资规〔2023〕304号文的要求及指南编写行性研究报告。

2、项目可行性研究报告包括但不限于以下内容：项目概述、项目投资建设的背景和必要性、项目需求分析与产出方案、项目选址与要素保障、项目建设方案、项目运营方案、项目投融资与财务方案、项目影响效果分析、项目风险管控方案、研究结论与建议等。

三、服务要求

1、服务商须熟悉相关政策法规和本市及周边地区的整体规划及医疗行业规划；

2、服务商须根据医院提出的建设要求进行评估，能提出框架性的整体规划建设设想，制订可行的项目可行性研究实施方案；

3、项目内容包括项目可行性研究报告的编制，设计方案总平面、平面图的设计以及效果图的制作；

4、可研报告的内容和深度须达到标准要求，应满足项目投资决策的要求，能作为前期决策和项目立项的依据。

5、服务商须配合评审单位完成项目可行性研究报告评审工作，并根据评审意见对可研报告进行修订。

四、验收

1、中选服务商提交技术咨询工作成果的形式：项目可行性研究报告送审稿正稿一式叁份；项目可行性研究报告定稿一式陆份。

2、技术咨询工作成果的验收标准：按国家发展与改革委会员关于项目可行性研究报告编制的要求；

3、技术咨询工作成果的验收方法：中选服务商提供的项目可行性研究报告送审稿正稿由医院提交政府相关部门审核，中选服务商需根据政府相关部门的评审意见免费对项目可行性研究报告送审稿正稿进行修改、补充和完善，直至最终通过政府相关部门评审，提交项目可行性研究报告定稿。

五、付款

1、项目可行性研究报告送审稿正稿三个月内通过政府相关部门评审，完成项目可行性研究报告定稿的，中选服务商开具合同全额正规发票，院方收到后60个自然日内支付合同全款。

2、如因非中选服务商主观原因，中选服务商提交项目可行性研究报告送审稿正稿后三个月内仍未通过政府相关部门评审，完成项目可行性研究报告定稿的，院方按如下时间分期支付合同款项：

2.1 中选服务商提交项目可行性研究报告送审稿正稿三个月后，中选服务商开具合同全额正规发票，甲方收到后60 个自然日内支付合同款项的50%。

2.2 项目可行性研究报告送审稿正稿六个月内通过政府相关部门评审，完成项目可行性研究报告定稿的，中选服务商提交书面尾款支付申请，院方收到后60 个自然日内支付剩余50% 合同款项。

2.3 项目可行性研究报告送审稿正稿六个月后仍未通过政府相关部门评审，完成项目可行性研究报告定稿的，中选服务商提交书面款项支付申请，院方收到后60 个自然日内支付剩余45%合同款项;剩余5%合同款项待项目可行性研究报告送审稿正稿通过政府相关部门评审，完成项目可行性研究报告定稿后，中选服务商提交提交书面尾款支付申请，院方收到后60 个自然日内完成支付。