项目需求

- 一、项目概况

- 项目名称：中山市中医院院内导航系统项目

- 项目简介：本项目为医院院内智能导航系统建设项目，旨在精准引导患者到达就诊科室,减少院内寻路时长，提高患者就诊体验和满意度。基于“互联网+”的服务模式，符合《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》建设标准和《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）(2019)》三级评级要求，院内智能导航系统项目的建设主要包括实时导航服务，室内3D高精地图展示、院内外地图一体化、720度VR全景图、AR实景导航、室内定位、室内科室及公共设施分类列表、导航路径智能规划、紧急逃生、周边交通、来院导航、常用地址收藏、导诊导医等一系列的便民惠民功能。

- 项目覆盖医院本部主要建筑物，包括新综合楼、住院部、门诊部、医技楼、药学楼、中医药文化馆、停车楼和地下停车场，其中门急诊诊室、治疗室、医技、收费窗口等业务部门指引到具体地点，住院部指引到楼层科室，新综合楼根据各楼层功能进行定位，停车场与华车系统对接实现地下车库指引到车位，停车楼指引到楼层，地面停车场指引到入口处，其他楼栋指引到楼层入口。

- 项目预算：80万元

- 二、服务要求

- （1）区域覆盖及信标组成

- 针对医院场景的特性，安装和部署无线信标等设备，对用户可达和通行区域进行网络覆盖，支撑定位所需的物理环境。经与业务部门调研，确定区域划分、总面积、定位总面积及信标数量如下：

| 区域 | 楼层 | 单楼层建筑面积 （单位：平方米） | 定位面积 （单位：平方米） | 室内定位信标 | 室外定位信标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门急诊楼 | 1F | 8410 | 8410 | 155 |  |
|  | 2F | 4949 | 4650 | 86 |  |
|  | 3F | 4169 | 4169 | 77 |  |
|  | 4F | 4280 | 4280 | 80 |  |
|  | 5F | 4140 | 4140 | 76 |  |
| 住院大楼 | 1F | 4450 | 3500 | 66 |  |
|  | 2F | 3961 | 3711 | 68 |  |
|  | 3F | 3894 | 1200 | 4 |  |
|  | 4F | 4177 | 1200 | 20 |  |
|  | 5F | 4177 | 1200 | 18 |  |
|  | 6F | 4226 | 1200 | 18 |  |
|  | 7F | 4226 | 1200 | 18 |  |
|  | 8F | 4177 | 1200 | 18 |  |
|  | 9F | 4226 | 1200 | 18 |  |
|  | 10F | 4177 | 1200 | 18 |  |
|  | 11F | 4226 | 1200 | 18 |  |
|  | 12F | 4226 | 1200 | 18 |  |
|  | 13F | 4177 | 1200 | 18 |  |
|  | 14F | 4226 | 1200 | 18 |  |
|  | 15F | 4177 | 1200 | 18 |  |
|  | 16F | 4226 | 1200 | 18 |  |
|  | 17F | 4177 | 1200 | 18 |  |
|  | 18F | 3849 | 1200 | 18 |  |
| 医技楼 | 1F | 6497 | 6500 | 122 |  |
|  | 2F | 6118 | 4500 | 86 |  |
| 综合楼 | 1F | 3530 | 2400 | 45 |  |
|  | 2F | 4000 | 3400 | 65 |  |
|  | 3F | 4000 | 4000 | 75 |  |
|  | 4F | 4000 | 2900 | 54 |  |
|  | 5F | 4000 | 2900 | 54 |  |
|  | 6F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 7F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 8F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 9F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 10F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 11F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 12F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 13F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 14F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 15F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 16F | 4000 | 1200 | 16 |  |
|  | 17F | 4000 | 100 | 2 |  |
| 悦来门诊 |  |  |  |  |  |
| 放射治疗大楼 | 导航到点即可 |  |  |  |  |
| 后勤楼 | 导航到点即可 |  |  |  |  |
| 行政办公楼 | 导航到点即可 |  |  |  |  |
| 药学大楼 | 导航到点即可 |  |  |  |  |
| 学生宿舍 | 导航到点即可 |  |  |  |  |
| 专家公寓 | 导航到点即可 |  |  |  |  |
| 综合馆 | 导航到点即可 |  |  |  |  |
| 中医药博物馆 | 导航到点即可 |  |  |  |  |
| 停车楼 | 1F | 4500 | 200 | 4 |  |
|  | 2F | 4500 | 200 | 4 |  |
|  | 3F | 4500 | 200 | 4 |  |
|  | 4F | 4500 | 200 | 4 |  |
|  | 5F | 4500 | 200 | 4 |  |
|  | 6F | 4500 | 200 | 4 |  |
|  | 7F | 4500 | 200 | 4 |  |
|  | 8F | 4500 | 200 | 4 |  |
| 室外区域 |  | 60690 | 46000 |  | 320 |
| 合计 |  | 277758 | 139560 | 1595 | 320 |

- （2）区域导航具体要求

- 区域具体要求说明如下：

- 门急诊楼：一共5层，主要为诊室、检查室、门诊大厅、候诊区、输液大厅、药房等，导航系统公共区域全覆盖，可导航至诊间

- 住院大楼：一共18层，1层为出入院、mr等，导航主要覆盖公共区域和主要出入口；2层为icu及保健科导航主要覆盖公共区域和主要出入口；3层为手术室及icu，导航主要覆盖公共区域和主要出入口；4-18层为病区，院内导航覆盖护士站；

- 医技楼：分为两层，院内导航覆盖诊室、检查室、输液区、等候大厅、主要出入口等区域；导航不覆盖医护办公室和值班室；

- 综合楼：一共17层，1-4层为医技检查相关的科室，院内导航系统检查室、公共区域全覆盖，不包含高压配电机房、阅片室、医生办公室等区域；5-16层为病区，院内导航覆盖到护士站；17层为会议室，院内导航覆盖出入口；

- 放射治疗大楼、后勤楼、行政办公楼、药学大楼、学生宿舍、专家公寓、综合馆、中医药博物馆导航到大楼门口，不需要进行3D建模，平面图指引即可；

- 停车楼：导航指引到楼层，出入口放置信标，每层两个出入口，每个出入口放两个；

- 室外区域：导航到指定区域无需建模，平面图指引即可；

- （3）功能模块

- 院内高精度地图及建模。包括基础3D地图和3D外观建模，符合室内矢量地图采用国际标准的 WGS-84 规范，采用 3D 向量地图；支持院内楼栋 3D 外观实景模型渲染。

- 定位引擎。支持 Android 和 IOS 定位引擎服务；支持室内外导航引擎服务；支持室内驾车导航引擎服务；支持室内外路径引擎服务等。支持嵌入到医院微信公众号、小程序和互联网医院。

- 院内智能导航应用。支持室内外一体化定位及导航系统在室内外场景的切换；支持室内导航在空旷区可实现任意两点间最短路径规划；支持“推荐路线”、“不走楼梯”、“无障碍通道”三种路径规划方式，并可根据用户实际位置智能推荐最适合模式；支持导航路线分时段控制，比如门诊楼和医技楼夜间关闭，自动为用户规划新的导航路线进行实时导航。支持大屏导览软件，包括室内地图大屏导览软件系统，大屏端可同时展示场所介绍等功能，支持自助机嵌入展示，提供位置查询和路线指引。

- 导诊导航系统对接。支持对接医院 HIS、自助服务系统、互联网医院、微信公众号、小程序、APP等相关的所有数据，并进行脱敏处理。支持与智能导诊系统无缝对接，实现自动规划路线并导航。

- 系统维护工具。支持院内使用数据展示及后台管理，通过可视化的图形化界面呈现出来，为医院管理者提供决策依据；支持地图维护管理；支持路网编辑功能；支持路线的定时开关。

- （4）系统集成任务

- 与医院现有微信公众号、小程序、信息集成平台、互联网医院、HIS系统、自助机等实现对接，支持多种嵌入模式调用；停车楼与地下停车场可以和第三方停车管理公司进行数据对接，方便患者使用。

三、项目实施计划（须供应商自行填写）

| 项目拟建设周期 | 个月 |
| --- | --- |
| 软件拟开发周期 | 个自然日 |
| 项目拟投入使用时间 | 个自然日 |
| 分步实施计划 |  |
| 时间 | 项目建设内容 |
| 个自然日 | 部署实施方案规划：根据院方CAD图纸，供应商基于项目场地的实际情况进行位置服务基站部署点位规划，形成部署点位图，供后续部署位置服务基站时使用。 |
| 个自然日 | 位置服务基站供货: 供应商根据规划的部署点位图，准备相应数量的位置服务基站，并按工期要求及时送到项目现场。 |
| 个自然日 | 3D地图绘制: 供应商根据院方CAD图纸，安排工程师进行3D地图建模及地图路网数据制作，地图支持2D、3D、3D多楼层展示。 |
| 个自然日 | 3D地图勘误: 供应商根据院方CAD图纸构建室内地图模型；安排工程师现场勘误核实、测绘新增内容、细节标识、道路连通性、优先性、合理性选择等工作；确保空间、地图数据的真实有效以及完整性。 |
| 个自然日 | 基站部署: 供应商根据部署实施方案，安排工程师及时到项目现场进行部署施工。 |
| 个自然日 | 系统联调测试、优化: 供应商在规定时间内完成场地联调测试，包括所有部署区域整体测试、现场定位准确性测试、全部区域道路连通性、障碍物、合理性综合测试，位置服务基站测试、保证系统的准确性和稳定性，并对系统进行优化 |
| 个自然日 | 系统对接、上线:供应商提供接口，供院方技术人员调用、进行二次开发，为院方系统上线提供技术支持。 |