项目需求

- 一、项目名称：中山市中医院医疗质量监控管理平台

- 二、项目概况

1.采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗质量监控管理平台 | 1 | 套 |  |

2.建设内容

| 序号 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据 采集 治理 模块 | 提供底层数据交换与加工的数据的中间件，提供数据仓库内统一的数据交换通道，对接各种数仓，解决各项医疗大数据行业应用数据来源问题。 |
| 2 |  | 系统能够从各种数据源中抽取数据，包括关系型数据库、非关系型数据库、API等，将不同格式、不同标准的数据转换为统一的格式和标准，以便于后续的数据处理和分析。 |
| 3 |  | 提供数据集成服务，系统具备与医院病案、HIS、财务、人事、手麻、重症、检验、输血、血透、院感、用药、病理、急诊、检查、不良事件、单病种、DRG、临床路径、随访等业务系统或医院数据集成平台进行对接，采集相关数据的能力。 |
| 4 |  | 提供一种用于数据处理的脚本开发语言，提供丰富的数据转换功能，包括数据清洗、数据映射、数据聚合、数据计算等。 |
| 5 |  | 提供用于数据对接的字段库标准文档，与其它系统对接抽取数据。 |
| 6 |  | 具备灵活的数据抽取能力，包括增量抽取、全量抽取等，支持汇总层和明细层数据抽取。 |
| 7 |  | 支持定时任务调度，实现数据抽取自动化，如每日、每周、每月等，可灵活制定取数时间规则，可对不同指标设置不用的抽取时间。 |
| 8 |  | 支持大批量脚本并发执行，支持异构数据源导入。 |
| 9 |  | 支持分布式计算架构，能在集群环境中进行分布式数据处理，提高数据处理性能。 |
| 10 |  | 具备错误处理和日志记录，记录加载过程中的错误和警告，并提供相应的处理机制。 |
| 11 |  | 提供可视化的平台运维配置和状态监管服务，实现对平台的性能监测，保障平台高效可靠运行。包括运维配置服务组件、状态监管服务组件等。 |
| 12 | 指标 体系 模型 管理 | 内置《医疗质量管理与控制指标汇编6.0版》指标，内置《三级医院评审标准（2022年版）广东省综合医院实施细则》第二部分 医疗服务能力与质量安全监测数据指标，完整指标体系（详见附录）。另增加《三级公立医院绩效考核指标》考核体系、三大中心（胸痛、卒中、创伤）指标体系 |
| 13 |  | ▲支持指标体系模型的管理与扩展功能，按体系维护相关指标，使指标的管理更有条理，使用更方便，满足医院日常质控的多样化指标体系建设需求。 |
| 14 |  | 提供分类与指标管理功能。支持将复合指标进行分解管理，详细拆分指标的分子、分母等，可对每个指标进行详细的配置与管理，包括指标定义、单位、导向、数据采集方式、数据来源、计算公式等属性。并可将指标体系的指标一键导出。 |
| 15 |  | ▲系统提供指标引用功能，用户可以通过页面操作来配置引用关系。指标可以在不同的体系间引用，平台内互通，保证数据一致性。 |
| 16 |  | 指标公式管理，为公式计算类型的指标设定分子、分母和计算表达式，根据相关联的指标数据，通过逻辑计算获取目标指标数据，实现自动化结果计算。 |
| 17 | 数据 填报 审核 | 提供填报进度看板。按章节汇总展示对应指标的录入进度情况，方便科室查看填报情况，督促填报工作。 |
| 18 |  | 提供指标分配看板。对于指标的权限分配提供分配结果的状态看板，方便查看权限情况。 |
| 19 |  | ▲提供数据采集统计看板。对于系统对接自动采集的指标，提供数据采集情况看板，按多个维度统计，可以按科室、按数据来源查看相关情况。 |
| 20 |  | ▲拥有数据填报与审核机制，提供相关操作页面。提供数据审核及驳回功能，支持多层级的数据审核，系统审核页面按颜色或图标标识数据当前状态。 |
| 21 |  | ▲支持指标的佐证材料管理，可对指标数据上传相关的佐证材料文件，确保数据的真实可靠。 |
| 22 | 数据 查询 导出 （支持职能部门及临床科室根据分发的不同权限进行查询） | ▲提供查询条件记录功能，可以对常用的指标筛选条件进行保存，方便后续一键选用，简化操作步骤，提高效率。 |
| 23 |  | 支持对指标设置关注。对于重点指标，可以设置关注，关注的指标单独页面展示，以表格和图形的方式共同呈现，方便查看指标同比、环比等趋势。 |
| 24 |  | ▲提供指标名片功能。可以检索查询各指标的详细名片，包含指标、分子分母、目标值等详细数据，可以详细查看近几年各月度、季度等周期数据及其趋势。 |
| 25 |  | 提供数据总表。支持指标数据一键导出功能，可按指标体系导出本体系所有指标近几年的excel数据报表，导出的文件包含指标数据、指标相关属性、指标简易趋势图等，满足数据使用或上报需求。 |
| 26 | 指标 数据 分析 | 提供指标分析功能。可对每个指标单独进行详情分析，展示内容包括指标定义、指标属性、数据报表、数据同比、环比图形趋势等。并根据指标变化（比如升高前三、后三，降低前三、后三等进行重点提醒） |
| 27 |  | ▲提供对比分析功能，支持自定义时间段的数据汇总统计。可以灵活的选择时间段进行对比，如选择指标今年的1-5月和去年的1-5月进行汇总对比，分析同比情况。满足用户进行细粒度且灵活的指标情况对比。 |
| 28 | 数据 自动 预警 | ▲系统支持预警规则库功能页面。管理部门可自定义维护相关规则，可新增预警规则，可对预警规则进行修改和删除操作。 |
| 29 |  | 提供指标基准值（目标值）设置功能。可以为指标设置基准值，支持不同维度的基准值设置，可按年、半年、季、月、周等维度进行设置，基准值可导出。 |
| 30 |  | 支持对指标配置预警规则，设置预警指标。系统根据规则进行监测与相关数据，进行自动监测预警（自动推送包括职能部门及临床科室主任）。预警页面展示科室的指标被预警情况。 |
| 31 | 数据 分析 报告 | ▲提供报告模板创建工具，可自定义设置报告模板，支持丰富的内容样式。系统通过模板的形式，支持多种类型的分析报告。包括全院报告、科室报告，以及年度、季度、月度、每周等阶段性分析报告，从多维度分析指标数据，满足院科两级数据分析需求。 |
| 32 |  | 可根据报告模板自动生成报告，报告内容包括数据图表、文字等。提供报告在线编辑工具，可在系统自动生成的基础上，进行手工调整或添加分析内容。支持对报告进行导出。 |
| 33 | 平台 其它 功能 | 提供平台门户页面，支持单点登录，统一管理平台各相关模块。支持从平台首页便捷的跳转到对应模块，各模块也可跳转到平台首页。 |
| 34 |  | 提供用户统一授权与认证功能，用来维护平台的用户、科室、角色等基础内容，并且可对用户进行相关的授权。可配置不同角色的详细操作及查看权限。 |
| 35 |  | 指标权限管理。提供指标的权限管理功能，包括填报、审核、查看等权限，实现管理部门对各科室权限的精准把控，确保数据的安全性和合规性同时满足用户的多样化需求。 |
| 36 |  | 提供用户工作台。展示待处理的各类公告、任务、重点预警指标等信息，用户登录到系统可以快速看到相关内容。 |
| 37 |  | 平台具有良好的兼容性和扩展性，支持后续优化(或升级)时进行模块扩展，满足更多的应用需求。 |
| 38 |  | 需提供系统操作日志，记录用户的系统详细操作过程。 |
| 39 | 综合 目标 考核 应用 模块 | 指标公式管理，可对部分指标配置计算公式，根据相关联的指标数据，通过逻辑计算获取目标指标数据。 |
| 40 |  | 支持按照考核频度及考核周期配置考核指标，建立考核体系，如可单独设置2024年，季度考核所用的指标体系。满足不同的考核需求。 |
| 41 |  | 支持考核指标的一键导入，快速将指标库的考核指标导入到当前的考核体系，避免指标的重复录入。且可以在导入指标的基础上进行增减，根据实际情况选用指标。 |
| 42 |  | ▲指标支持目标值和总分值的设定，可以对立对每个指标设置考核目标值与总分。且可对部分特殊科室，独立设置本科室的目标值与总分值，满足一些特殊需求。 |
| 43 |  | ▲系统支持多种考核规则的录入与使用。主要包括细则赋分规则、数据趋势赋分规则、公式赋分规则等。 |
| 44 |  | 细则赋分规则指针对细则项的加分/减分，且可设置每个细则项的加/减分具体值，如不符合XX要求，扣5分。支持多条细则赋分规则。可根据目标值及考核细则，自动计算不同阶段得分。 |
| 45 |  | 数据趋势赋分规则指可设置根据指标上升/下降趋势的赋分规则，如指标数值每下降10%，扣5分。支持多条细则赋分规则。 |
| 46 |  | 公式规则赋分是一种更灵活的赋分形式，可通过变量与逻辑判断应对更复杂的赋分情况。 |
| 47 |  | 支持考核指标任务分配，为每个指标设置考核科室和被考核科室，考核科室会对每个被考核科室进行考核评分。 |
| 48 |  | ▲系统支持综合目标责任书生成。针对每个科室，根据其被考核任务及指标相关信息，生成自己的综合目标责任书，责任书可导出使用。 |
| 49 |  | 提供指标的实际值维护功能，可对接医院业务系统进行数据抽取，定时自动获取指标数据。同时提供手工数据补录，应对无法自动采集的指标情况。 |
| 50 |  | 系统提供指标考核评分功能。各考核科室根据分工情况，对每个指标的被考核科室打分，确定其得分结果。可系统在线打分，也可通过excel批量打分。 |
| 51 |  | ▲提供自动打分功能，系统可根据指标实际值及相应的考核规则，进行自动赋分计算，获取指标评分。 |
| 52 |  | 系统提供评分结果审核流程，支持审核员、管理员的多层审核，保证考核结果的准确性。对于有问题的考核结果，可进行退回操作。 |
| 53 |  | ▲提供考核结果汇总功能。可按科室汇总相关指标的考核情况，汇总其得分、总分及得分率等。考核结果汇总数据支持excel导出。 |
| 54 |  | 提供考核结果排名功能。根据考核得分情况，对科室进行排名，评估每个科室的综合目标完成情况，辅助医院管理层进行决策的调整和改进。 |
| 55 |  | 提供考核结果的图表展示。支持多维护的考核结果对比，如同一科室不同时间的考核结果趋势，各指标的得分率等。 |
| 56 |  | 支持考核结果的数据导出功能，可以按考核科室或被考核科室，导出详细的指标考核结果，满足线下使用需求。 |

## 3.商务要求

1.项目服务期限（完成期限）：180天

2.付款方式：

1期：支付比例30%,合同签订后，收到中标供应商等额有效发票，30个工作日内支付项目合同总额的30%；

2期：支付比例40%,系统正式上线并稳定运行满一个月，经双方签字确认《系统上线报告》，收到中标供应商等额有效发票后，30个工作日内支付项目合同总额的40%；

3期：支付比例30%,根据项目验收要求完成验收后，经双方签字确认《系统验收报告》，收到中标供应商等额有效发票后，30个工作日内支付项目合同总额的30%%。

3.验收要求：

（1）验收方式：由采购人组织的项目验收小组进行验收。

（2）验收标准：符合国家及行业强制标准，招标文件要求、投标文件承诺、合同。

（3）验收程序、验收时间、验收内容： 1）中标供应商改造完成采购人关键性需求，覆盖所有业务流程，完成所有业务科室需求，中标供应商提供《系统上线方案》采购人审核同意后方可启动系统上线流程。系统上线并稳定运行一个月后中标供应商编制《系统上线报告》交由采购人确认完成上线流程；2）在系统安装、调试完毕，满足采购人要求的全部功能，完成客户化工作，提交全部所需文档，完成上线流程并稳定运行三个月后，可向采购人提交书面验收申请，采购人经确认中标供应商已完成合同内容后，采购人和中标供应商双方共同组织、按照招标文件、投标文件、合同、相关承诺和相关补充文件的内容进行验收，由中标供应商出具《系统验收报告》。如达不到验收要求确需整改的，中标供应商应根据采购人所提整改内容继续修改，直至达到验收条件后双方共同组织验收。

4.售后服务要求：

（1）免费维护期2年，时间自验收合格之日起计算。

（2）在保修期内，一旦发生系统问题，投标人保证在接到通知2小时内进行响应。要求提供7*24小时全天候电话、网络支持服务。

（3）系统免费维护期期满后，每年维护费不超过本项目合同总金额的8%。

5.实施要求：

（1）中标供应商自合同签订一个月内提交需求调研报告、总体设计、概要设计、实施方案与计划供院方审查。合同签订后三个月内完成系统上线前期工作（需求调研、制定整体项目计划、客户化改造、功能测试、基础数据准备、历史数据迁移、上线前培训考核等）；

（2）投标人必须确保在整个项目过程中遵守国家及行业相关法规、标准和规范，如果投标人已有产品或工作模式在标准和规范方面存在缺陷，中标供应商必须在本项目实施过程中予以改正；

（3）投标人需提供本项目上线产品的接口和本地开发部分的源码以及相关文档，包括但不限于数据库结构说明、软件详细设计文档、软件概要设计文档、软件运维手册、软件说明书等，源码交付最迟应在项目验收前30天内（即提交源码30天后才能验收）；交付的接口部分源码应可以单独编译和部署与上线系统版本一致。

（4）对投标人提供的第三方产品（包括知识产权）需由投标人负责售后和管理，投标人需制定有效管理措施进行约束，对采购人提出的需求需按时完成，对不能按时完成需求的需有惩罚性措施，如出现恶意拖延拒不配合的，采购人有权更换，对此造成的损失由投标人承担。

6.培训要求：

（1）投标人根据系统软件的功能和特点，充分考虑到系统使用人员的实际水平，提出详细的系统培训方案，明确培训的内容、次数和方式，保证采购人相关人员能够具备独立管理系统软件和日常的维护处理能力，各级业务人员能够熟练使用系统软件。投标人负责培训环境的搭建、培训文档的准备、培训的实施、培训人员的考核等工作。如采购人认为投标人提供的系统培训方案（包括不限于培训内容、次数、方式等）不能满足采购人需求或存在其他问题的，采购人有权提出建议或要求，投标人应根据采购人提出的建议或要求进行修正。

（2）投标人提供普通业务操作员、系统管理员、骨干人员等人员现场培训。针对不同对象制定不同的培训计划，并分别培训。

（3）投标人提供应用软件操作、操作系统、后台数据库管理、系统维护等现场培训。

（4）如采购人有培训需求投标人应积极响应, 采购人仅负责提供培训场地、培训电脑和培训人员的召集、投标人需制作培训教材、培训手册等 。

（5）中标供应商必须为所有被培训人员进行现场培训；

（6）业务系统操作培训工作应在系统安装之前结束；

（7）每次培训的相关教材、视频等纸质及电子文档资料须交付采购人留存。

（8）与培训相关的费用，投标人应当一并计算在投标报价中。

6.人员要求

（1）驻点人员需不少于1人，其工作地点由采购人安排并提供办公场地。项目组成员需纳入医院管理并严格遵守医院有关管理制度，包括考勤制度、着装要求等；

（2）投标人需提供项目驻点人员方案并承诺不擅自变动团队成员，如遇特殊情况须变动需征得采购人同意。

# 四、附录

## （一）《医疗质量管理与控制指标汇编6.0版》

说明：由于内容较多，这里仅列出指标分类，详细指标清单请参考相关标准文件。

专业（专科）类 临床检验专业医疗质量控制指标（2015年版） 住院病案首页数据质量管理与控制指标（2016年版） 产科专业医疗质量控制指标（2019年版） 呼吸内科专业医疗质量控制指标（2019年版） 神经系统疾病医疗质量控制指标（2020年版） 肾病专业医疗质量控制指标（2020年版） 护理专业医疗质量控制指标（2020年版） 药事管理专业医疗质量控制指标（2020年版） 病案管理质量控制指标（2021年版） 心血管系统疾病相关专业医疗质量控制指标（2021年版） 超声诊断专业医疗质量控制指标（2022年版） 康复医学专业医疗质量控制指标（2022年版） 临床营养专业医疗质量控制指标（2022年版） 麻醉专业医疗质量控制指标（2022年版） 肿瘤专业质量控制指标（2023年版） 感染性疾病专业医疗质量控制指标（2023年版） 健康体检与管理专业医疗质量控制指标（2023年版） 疼痛专业医疗质量控制指标（2023年版） 整形美容专业医疗质量控制指标（2023年版） 急诊医学专业医疗质量控制指标（2024年版） 脑损伤评价医疗质量控制指标（2024年版） 病理专业医疗质量控制指标（2024年版） 放射影像专业医疗质量控制指标（2024年版） 门诊管理医疗质量控制指标（2024年版） 医院感染管理医疗质量控制指标（2024年版） 重症医学专业医疗质量控制指标（2024年版） 医疗技术类 肺脏移植技术医疗质量控制指标（2020年版） 肝脏移植技术医疗质量控制指标（2020年版） 肾脏移植技术医疗质量控制指标（2020年版） 心脏移植技术医疗质量控制指标（2020年版） 异基因造血干细胞移植技术临床应用质量控制指标（2022年版） 同种胰岛移植技术临床应用质量控制指标（2022年版） 同种异体运动系统结构性组织移植技术临床应用质量控制指标（2022年版） 同种异体角膜移植技术临床应用质量控制指标（2022年版） 性别重置技术临床应用质量控制指标（2022年版） 质子和重离子加速器放射治疗技术临床应用质量控制指标（2022年版） 放射性粒子植入治疗技术临床应用质量控制指标（2022年版） 肿瘤消融治疗技术临床应用质量控制指标（2022年版） 心室辅助技术临床应用质量控制指标（2022年版） 人工智能辅助治疗技术临床应用质量控制指标（2022年版） 体外膜肺氧合（ECMO）技术临床应用质量控制指标（2022年版） 自体器官移植技术临床应用质量控制指标（2022年版） 消化内镜诊疗技术医疗质量控制指标（2022年版） 其他 人体器官获取组织质量控制指标 临床用血质量控制指标（2019年版） 单病种质量监测信息项（2020年版）

## （二）《三级医院评审标准（2022年版）广东省综合医院实施细则》 第二部分 医疗服务能力与质量安全监测指标

说明：由于内容较多，这里仅列出指标分类，详细指标清单请参考相关标准文件。

第一章 资源配置与运行数据指标 一、 床位配置 二、 卫生技术人员配备 三、 相关科室资源配置 （一）急诊医学科 （二）重症医学科 （三）麻醉科 （四）中医科 （五）康复医学科 （六）感染性疾病科 四、运行指标 （二）收支结构情况★ （三）费用控制情况★ 五、科研指标 （一）新技术临床转化数量 （二）取得临床相关国家专利数量 第二章 医疗服务能力与医院质量安全指标 一、 医疗服务能力 二、 医院质量指标 三、 医疗安全指标（年度获得性指标） 第三章 重点专业质量控制指标 一、重症医学专业医疗质量控制指标 二、急诊专业医疗质量控制指标 三、临床检验专业医疗质量控制指标 四、病理专业医疗质量控制指标 五、医院感染管理医疗质量控制指标 六、临床用血质量控制指标 七、呼吸内科专业医疗质量控制指标 八、产科专业医疗质量控制指标 九、神经系统疾病医疗质量控制指标 （一）癫痫与惊厥癫痫持续状态 （二）脑梗死 （三）帕金森病 （四）颈动脉支架置入术 （五）脑血管造影术 （ 六 ） 胶 质 瘤 切除术 （ 七 ） 自 发 性 脑出血 十、肾病专业医疗质量控制指标 （一）IgA肾病 （二）血液净化技术 十一、护理专业医疗质量控制指标 十二、药事管理专业医疗质量控制指标 十三、病案管理质量控制指标 十四、心血管系统疾病相关专业医疗质量控制指标 （一）急性ST段抬高型心肌梗死 （二）心房颤动 （三）心力衰竭 （四）高血压 （五）冠状动脉旁路移植术 （六）二尖瓣手术 （七）主动脉瓣手术 （八）主动脉腔内修复术 （九）先心病介入治疗技术 （十）冠心病介入治疗技术 （十一）心律失常介入治疗技术 十五、超声诊断专业医疗质量控制指标 十六、康复医学专业医疗质量控制指标 十七、临床营养专业医疗质量控制指标 十八、麻醉专业医疗质量控制指标 第四章 单病种（术种）质量控制指标 一、急性心肌梗死（ST 段抬高型，首次住院） 二、心力衰竭 三、冠状动脉旁路移植术1 四、房颤 五、主动脉瓣置换术 六、二尖瓣置换术 七、房间隔缺损手术 八、室间隔缺损手术 九、脑梗死（首次住院） 十、短暂性脑缺血发作 十一、脑出血 十二、脑膜瘤（初发，手术治疗） 十三、胶质瘤（初发，手术治疗） 十四、垂体腺瘤（初发，手术治疗） 十五、急性动脉瘤性蛛网膜下腔出血（初发，手术治疗） 十六、惊厥性癫痫持续状态 十七、帕金森病 十八、社区获得性肺炎（成人，首次住院） 十九、社区获得性肺炎（儿童，首次住院） 二十、慢性阻塞性肺疾病（急性发作，住院） 二十一、哮喘（成人，急性发作，住院） 二十二、哮喘（儿童，住院） 二十三、髋关节置换术 二十四、膝关节置换术 二十五、发育性髋关节发育不良（手术治疗） 二十六、剖宫产 二十七、异位妊娠（手术治疗） 二十八、子宫肌瘤（手术治疗） 二十九、肺癌（手术治疗） 三十、甲状腺癌（手术治疗） 三十一、乳腺癌（手术治疗） 三十二、胃癌（手术治疗） 三十三、结肠癌（手术治疗） 三十四、宫颈癌（手术治疗） 三十五、糖尿病肾病 三十六、终末期肾病血液透析 三十七、终末期肾病腹膜透析 三十八、舌鳞状细胞癌（手术治疗） 三十九、腮腺肿瘤（手术治疗） 四十、口腔种植术 四十一、原发性急性闭角型青光眼（手术治疗） 四十二、复杂性视网膜脱离（手术治疗） 四十三、围手术期预防感染 四十四、围手术期预防深静脉血栓栓塞 四十五、住院精神疾病 四十六、中高危风险患者预防静脉血栓栓塞症 四十七、感染性休克早期治疗 四十八、儿童急性淋巴细胞白血病（初始诱导化疗） 四十九、儿童急性早幼粒细胞白血病（初始化疗） 五十、甲状腺结节（手术治疗） 五十一、HBV 感染分娩母婴阻断 第五章 重点医疗技术临床应用质量控制指标 一、国家限制类医疗技术 G01 异基因造血干细胞移植技术临床应用质量控制指标 G02 同种胰岛移植技术临床应用质量控制指标 G03 同种异体运动系统结构性组织移植技术临床应用质量控制指标 G04 同种异体角膜移植技术临床应用质量控制指标 G05 性别重置技术临床应用质量控制指标 G06 质子和重离子加速器放射治疗技术临床应用 G07 放射性粒子植入治疗技术临床应用质量控制指标 G08 肿瘤消融治疗技术临床应用质量控制指标 G09 心室辅助技术临床应用质量控制指标 G10 人工智能辅助治疗技术临床应用质量控制指标 G11 体外膜肺氧合（ECMO）技术临床应用质量控制指标 G12 自体器官移植技术临床应用质量控制指标 二、省限制类医疗技术 （一）省限制类医疗技术备案完成率 （二）心血管疾病介入诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （三）综合介入诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （四）外周血管介入诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （五）神经血管介入诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （六）脊柱内镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （七）关节镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （八）人工髋关节置换技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （九）人工膝关节置换技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （十）呼吸内镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （十一） 消化内镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （十二） 鼻科内镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （十三） 咽喉内镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （十四） 胸外科内镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （十五） 妇科内镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （十六）泌尿外科内镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （十七）普通外科内镜技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （十八）小儿外科内镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （十九）儿科呼吸内镜技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （二十）儿科消化内镜诊疗技术有关的限制类医疗技术质量控制指标 （二十一）儿科技术 （二十二）体外膜肺氧合（ECMO）技术 三、人体器 官捐献、获取与移植技术 （三）人体器官获取组织质量控制指标 （四）肝脏移植技术医疗质量控制指标（ 2020 年版） （五）肾脏移植技术医疗质量控制指标（ 2020 年版） （六）心脏移植技术医疗质量控制指标（ 2020 年版）

## 《国家三级公立中医医院绩效考核手册》医疗质量、运营效率、持续发展部分指标，医疗相关指标为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、25、26、28、29等

三级公立中医医院绩效考核指标一览表

| 序号 | 相关指标 | 指标属性 | 指标导向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊中药处方比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 2 | 门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 3 | 门诊患者中药饮片使用率▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 4 | 出院患者中药饮片使用率▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 5 | 门诊患者使用中医非药物疗法比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 6 | 出院患者使用中医非药物疗法比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 7 | 以中医为主治疗的出院患者比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 8 | 日间手术占择期手术比例 | 定量 | 监测比较 |
| 9 | 住院手术患者围手术期中医治疗比例 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 10 | 下转患者人次数（ 门急诊、住院） | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 11 | 手术患者并发症发生率▲ | 定量 | 逐步降低 ↓ |
| 12 | Ⅰ 类切口手术部位感染率▲ | 定量 | 逐步降低 ↓ |
| 13 | 理法方药使用一致的出院患者比例 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 14 | 大型医用设备检查阳性率 | 定量 | 监测比较 |
| 15 | 大型医用设备维修保养及质量控制管理 | 定性 | 监测比较 |
| 16 | 通过国家室间质量评价的临床检验项目数▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 17 | 优质护理服务病房覆盖率 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 18 | 点评处方占处方总数的比例 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 19 | 点评中药处方占中药处方总数的比例 | 定量 | 逐步提高 ↑ |

| 序号 | 相关指标 | 指标属性 | 指标导向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 抗菌药物使用强度（DDDs） ▲ | 定量 | 逐步降低 ↓ |
| 21 | 门诊患者基本药物处方占比 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 22 | 住院患者基本药物使用率 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 23 | 基本药物采购品种数占比 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 24 | 国家组织药品集中采购中标药品使用比例 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 25 | 门诊患者平均预约诊疗率 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 26 | 门诊患者预约后平均等待时间 | 定量 | 逐步降低 ↓ |
| 27 | 电子病历应用功能水平分级▲ | 定性 | 逐步提高 ↑ |
| 28 | 每名执业医师日均门诊工作负担 | 定量 | 监测比较 |
| 29 | 每名执业医师日均住院工作负担 | 定量 | 监测比较 |
| 30 | 每百张病床药师人数 | 定量 | 监测比较 |
| 31 | 门诊收入中来自医保基金的比例 | 定量 | 监测比较 |
| 32 | 住院收入中来自医保基金的比例 | 定量 | 监测比较 |
| 33 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入） 占医疗收入比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 34 | 重点监控化学药品和生物制品收入占比 | 定量 | 监测比较 |
| 35 | 中药收入占药品收入比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 36 | 中药饮片收入占药品收入比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 37 | 医疗机构中药制剂收入占药品收入比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 38 | 门诊中医医疗服务项目收入占门诊医疗收入比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 39 | 住院中医医疗服务项目收入占住院医疗收入比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |

| 序号 | 相关指标 | 指标属性 | 指标导向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 人员支出占业务支出比重▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 41 | 万元收入能耗支出▲ | 定量 | 逐步降低 ↓ |
| 42 | 收支结余▲ | 定量 | 监测比较 |
| 43 | 资产负债率▲ | 定量 | 监测比较 |
| 44 | 医疗收入增幅 | 定量 | 监测比较 |
| 45 | 门诊次均费用增幅▲ | 定量 | 逐步降低 ↓ |
| 46 | 门诊次均药品费用增幅▲ | 定量 | 逐步降低 ↓ |
| 47 | 住院次均费用增幅▲ | 定量 | 逐步降低 ↓ |
| 48 | 住院次均药品费用增幅▲ | 定量 | 逐步降低 ↓ |
| 49 | 全面预算管理 | 定性 | 逐步完善 |
| 50 | 规范设立总会计师 | 定性 | 逐步完善 |
| 51 | 卫生技术人员职称结构 | 定量 | 监测比较 |
| 52 | 中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师 总数比例▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 53 | 在岗的麻醉、儿科、重症、病理医师占比 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 54 | 医护比▲ | 定量 | 监测比较 |
| 55 | 护理人员系统接受中医药知识和技能培训比例 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 56 | 医院接受其他医院（尤其是对口支援医院、医联体 内医院）进修并返回原医院独立工作人数占比 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 57 | 医院住院医师首次参加医师资格考试通过率▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 58 | 医院承担培养医学人才的工作成效 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 59 | 每百名卫生技术人员科研项目经费▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |

| 序号 | 相关指标 | 指标属性 | 指标导向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 每百名卫生技术人员中医药科研项目经费▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 61 | 每百名卫生技术人员重点学科、重点专科经费投入 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 62 | 每百名卫生技术人员中医药科研成果转化金额 | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 63 | 公共信用综合评价等级 | 定性 | 监测比较 |
| 64 | 门诊患者满意度▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 65 | 住院患者满意度▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 66 | 医务人员满意度▲ | 定量 | 逐步提高 ↑ |
| 增 1 | 重点监控高值医用耗材收入占比 | 定量 | 监测比较 |

注：1. 指标中加 “ ▲”的国家监测指标。

2. 指标导向是指该指标应当发生变化的趋势，供各地结合实际确定指标分值时 使用，各地可根据本地实际确定基准值或合理基准区间。

3．增 1 为落实《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》 （ 国办发〔2019〕37 号）而增设指标。

三级公立医院绩效考核指标一览表

| 序号 | 相关指标 | 指标导向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊人次数与出院人次数比 | 监测比较 |
| 2 | 下转患者人次数（门急诊、住院） | 逐步提高↑ |
| 3 | 日间手术占择期手术比例 | 监测比较 |
| 4 | 出院患者手术占比▲ | 逐步提高↑ |
| 5 | 出院患者微创手术占比▲ | 逐步提高↑ |
| 6 | 出院患者四级手术比例▲ | 逐步提高↑ |
| 7 | 特需医疗服务占比 | 监测比较 |
| 8 | 手术患者并发症发生率▲ | 逐步降低↓ |
| 9 | I类切口手术部位感染率▲ | 逐步降低↓ |
| 10 | 单病种质量控制▲ | 监测比较 |
|  |  | 逐步降低↓ |
| 11 | 大型医用设备检查阳性率 | 监测比较 |
| 12 | 大型医用设备维修保养及质量控制管理 | 监测比较 |
| 13 | 通过国家室间质量评价的临床检验项目数▲ | 逐步提高↑ |
| 14 | 低风险组病例死亡率▲ | 逐步降低↓ |
| 15 | 优质护理服务病房覆盖率 | 逐步提高↑ |
| 16 | 点评处方占处方总数的比例 | 逐步提高↑ |
| 17 | 抗菌药物使用强度（DDDs）▲ | 逐步降低↓ |
| 18 | 门诊患者基本药物处方占比 | 逐步提高↑ |
| 19 | 住院患者基本药物使用率 | 逐步提高↑ |
| 20 | 基本药物采购品种数占比 | 逐步提高↑ |
| 21 | 国家组织药品集中采购中标药品使用比例 | 逐步提高↑ |
| 22 | 门诊患者平均预约诊疗率 | 逐步提高↑ |
| 23 | 门诊患者预约后平均等待时间 | 逐步降低↓ |
| 24 | 电子病历应用功能水平分级▲ | 逐步提高↑ |
| 25 | 每名执业医师日均住院工作负担 | 监测比较 |
| 26 | 每百张病床药师人数 | 监测比较 |
| 27 | 门诊收入占医疗收入比例 | 监测比较 |
| 28 | 门诊收入中来自医保基金的比例 | 监测比较 |
| 29 | 住院收入占医疗收入比例 | 监测比较 |
| 30 | 住院收入中来自医保基金的比例 | 监测比较 |
| 31 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收 | 逐步提高↑ |
|  | 入）占医疗收入比例▲ |  |
| 32 | 辅助用药收入占比 | 监测比较 |
| 33 | 人员支出占业务支出比重▲ | 逐步提高↑ |
| 34 | 万元收入能耗支出▲ | 逐步降低↓ |
| 35 | 收支结余▲ | 监测比较 |
| 36 | 资产负债率▲ | 监测比较 |
| 37 | 医疗收入增幅 | 监测比较 |
| 38 | 门诊次均费用增幅▲ | 逐步降低↓ |
| 39 | 门诊次均药品费用增幅▲ | 逐步降低↓ |
| 40 | 住院次均费用增幅▲ | 逐步降低↓ |
| 41 | 住院次均药品费用增幅▲ | 逐步降低↓ |
| 42 | 全面预算管理 | 逐步完善 |
| 43 | 规范设立总会计师 | 逐步完善 |
| 44 | 卫生技术人员职称结构 | 监测比较 |
| 45 | 麻醉、儿科、重症、病理、中医医师占比▲ | 逐步提高↑ |
| 46 | 医护比▲ | 监测比较 |
| 47 | 医院接受其他医院（尤其是对口支援医院、医联体 | 逐步提高↑ |
|  | 内医院）进修并返回原医院独立工作人数占比 |  |
| 48 | 医院住院医师首次参加医师资格考试通过率▲ | 逐步提高↑ |
| 49 | 医院承担培养医学人才的工作成效 | 逐步提高↑ |
| 50 | 每百名卫生技术人员科研项目经费▲ | 逐步提高↑ |
| 51 | 每百名卫生技术人员科研成果转化金额 | 逐步提高↑ |
| 52 | 公共信用综合评价等级 | 监测比较 |
| 53 | 门诊患者满意度▲ | 逐步提高↑ |
| 54 | 住院患者满意度▲ | 逐步提高↑ |
| 55 | 医务人员满意度▲ | 逐步提高↑ |