中山市中医院院内评审采购文件

项目编号：2026ZYY-FW-CG002

采购项目名称：中山市中医院“防治康”一体化信息系统验收测评服务项目

发布日期：2026年2月9日

中山市中医院院内评审采购文件目录

一、响应供应商资格

二、响应文件要求

三、采购项目需求内容

四、评审办法

五、项目疑问或投诉

六、合同文本

七、响应文件格式

格式一：法定代表人证明书

格式二：法定代表人授权书

格式三：报价表

格式四：采购供应商资格信用承诺函

格式五：无串通响应等违法违规行为承诺书

格式六：无违法违纪行为承诺书

格式七：业绩情况一览表

一、响应供应商资格

（一）响应供应商资格要求

1.参考《政府采购法》第二十二条规定，响应供应商须具备的条件及提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前3年内任意1年度的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

（4）供应商须无串通响应行为：单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。按采购文件要求提供《无串通响应等违法违规行为承诺书》

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

（6）其他资格要求：供应商须具备有效期内的中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书（含CNAS实验室认可证书），或省级以上（含省、自治区、直辖市）质量监督部门颁发的检验机构资质认定证书（CMA）。资质认证的检测能力范围包括但不限于：计算机信息系统、应用软件、综合布线系统、局域网系统等信息化类。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。（《采购供应商资格信用承诺函》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式四） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前3年内任意1年度的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。（《采购供应商资格信用承诺函》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式四） |
|  | 供应商须无串通响应行为 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目响应。（填写《无串通响应等违法违规行为承诺书》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式五） |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（填写《无违法违纪行为承诺书》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式六） |
|  | 其他资格要求 | 供应商须具备有效期内的中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书（含CNAS实验室认可证书），或省级以上（含省、自治区、直辖市）质量监督部门颁发的检验机构资质认定证书（CMA）。资质认证的检测能力范围包括但不限于：计算机信息系统、应用软件、综合布线系统、局域网系统等信息化类。 |

（二）符合性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件格式 | 按采购文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 响应报价 | 报价形式及报价要求是否符合采购文件要求 |

二、响应文件要求

| 序号 | 响应文件内容（包括但不限于以下内容） |
| --- | --- |
| 1 | 首页及文件目录（模板见附件：见采购公告附件） |
| 2 | 项目报价单（参考见七、响应文件格式 格式三：报价表填写） |
| 3 | 供应商的介绍（综合实力），全套证件资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码证等） |
| 4 | 项目实施方案、应急响应方案、项目管理方案；（格式自拟） |
| 5 | 法定代表人授权委托书（如非法定代表人须出具法定代表人授权委托书） |
| 6 | 截至报名参加评审近三年内供应商承接的同类项目业绩（显示有成交价的合同复印件并加盖公章，业绩时间以合同签订时间为准） |
| 7 | 2025年至今任意1个月编制的财务报表或银行出具的资信证明材料复印件；（可参考七、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 8 | 2025年至今任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供的相应文件证明其依法免税；（参考七、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 9 | 2025年至今任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；（参考七、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 10 | 出具《无串通响应等违法违规行为承诺书》、《无违法违纪行为承诺书》。（参考七、响应文件格式 格式五、格式六） |

（四）响应文件准备

1.报名截止后，采购人会根据报名情况及时组织院内评审会议。

2.会议前，响应供应商应严格按上表要求准备纸质响应文件，按顺序装订成册，一式六份（一正五副，正本加盖公章），密封，在现场提供给专家审阅。

（五）资料递交时间及地点

报名截止时间：2026年2月9日至2026年2月12日17：30

提交文件截止时间：2026年2月13日9：00

递交地点：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼5楼508招标采购办公室

注：响应供应商需按照规定时间前准时送达资料。如因故临时不能参加，请及时告知采购人。无故缺席者将被记入我院供应商不良信用档案。

三、采购项目需求内容

（一）项目概况

1.项目名称：中山市中医院“防治康”一体化信息系统验收测评服务项目

2.项目概况：医院拟委托一家具备相关资质的服务公司，依据国家标准及系统需求规格说明书等相关要求，对“防治康”一体化信息系统的功能、可靠性、效率等方面进行专业的检验测评，为项目的验收提供重要依据。

3.服务期限：30天

4.项目上限价：120,000元，超过此上限价的报价属于无效响应。

5.报价要求：总价包干，包括本项目服务所需的材料、备件消耗、运输、装卸、保险、人工、技术调试服务、各项税费及实施过程中不可预见费用等，服务过程中，服务商不得以清单等资料的内容不完整、存在错误或遗漏了相关工序、性能或工作量、费用等为由增加任何费用。

（二）服务内容

1.软件成本度量

1.1依据：《软件测试成本度量规范》GB/T 32911-2016。

1.2识别系统边界：从用户视角出发，不受系统实现影响；事务功能应穿越识别的系统边界。

1.3识别功能点计数项：根据需求或项目文档，确定功能点计数项。

1.4确定计数类型：根据需求或项目的类型确定计数类型。计数类型分为三种：新开发、延续开发及已有系统计数。

（1）对于新开发需求或项目，对预计（或实际）投产的功能进行计数。

（2）对于延续开发需求或项目，对预计（或实际）新增、修改及删除的功能均进行计数。

（3）对于已有系统，对实际的功能进行计数。

2.软件内容测试

2.1测评依据：《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和评测细则》GB/T 25000.51-2016。

2.2功能性测试：软件产品满足明确和隐含要求功能的能力。具体内容包括：完备性、正确性、恰当性、互操作性、安全保密性等。

2.3可靠性测试：软件产品维持规定的可靠性级别的能力。按照软件运行剖面对软件进行随机测试的测试方法。具体内容包括：成熟性、容错性、易恢复性等。

2.4易用性测试：软件产品被理解、学习、使用和吸引用户的能力。关注软件使用时是否感觉方便，能否通过简单的操作达到用户的目的，界面是否美观，排版是否合理等。具体内容包括：易理解性、易学性、易操作性、吸引性等。

2.5维护性测试：软件产品可被修改的能力。修改可能包括修正、改进或软件适应环境、需求和功能规格说明中的变化。具体内容包括：易分析性、易改变性、稳定性、易测试性、维护性依从性。

2.6移植性测试：软件产品从一种环境迁移到另外一种环境的能力。具体内容包括：适应性、易安装性、共存性、易替换性、可移植性依从性等。

2.7产品说明要求测试：软件产品说明中所涉及的系统说明如：性能、接口、所需的软件和硬件环境、产品所提供的支持服务等是否与软件实际、设计文档、用户需求等相符。

2.8用户文档测试：用户文档是否包含使用该软件所必须要的信息、所陈述的功能以及最终用户能调用的功能、可靠性特征及其操作、可能导致数据丢失的系统终止或结束条件、是否给出必要数据的备份和恢复指南、对所有关键功能是否提供完备的细则信息和参考信息等，便于用户使用、操作、维护等。用户文档及相关材料是否有软件实际相符。

3.服务人员要求：服务团队应配备具有以下资格证书：计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师（高级）证书、计算机技术与软件专业技术资格软件评测师（中级）或以上证书、计算机技术与软件专业技术资格信息系统管理工程师（中级）或以上证书、公安部信息安全等级保护评估中心颁发的国家重要信息系统保护人员证书（CIIP-A）、人力资源部相关单位颁发的网络与信息安全管理员证书、CNAS实验室和CMA检验检测机构授权资格等。

（三）项目要求

1.服务商须严格对照系统需求规格说明书等相关要求，按照国家、行业相关标准规范进行测评，并出具测评报告。

2.服务商须确保测试工作的客观性、公正性、专业性、权威性。

3.保密要求

3.1供应商应遵守采购人各项规章制度、工作流程和安全保密规定，接受采购人日常工作管理，做好安全检查与防范工作。

3.2供应商须和采购人签订合作企业、合作人员安全保密承诺书，接受采购人安全审查，遵守采购人运维场地要求和设备安全要求。

3.3供应商对采购人所提供的所有资料以及在合同签订、履行过程中所接触到的采购人及其关联公司的商业秘密、技术文件等资料（统称“保密资料”）负有保密义务。

3.4未经采购人书面同意，供应商不得直接、间接地透露或提供本项目相关资料以及保密资料给任何第三方，或用于本合同约定事项以外的其他用途；不得擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，要及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设或运维人员持有的采购人文档资料、数据等。供应商可仅为合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

3.5供应商仅可以在履行合同之目的对保密资料进行复制。供应商不得以任何方式（如软硬盘、图纸、照片、光盘等）留存保密资料。供应商应当在完成委托事项或本合同终止、解除时，将保密资料原件全部返还采购人，并销毁所有复制件。供应商应当妥善保管保密资料，并对保密资料发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任。

3.6供应商与采购人签署保密协议，保密条款自保密资料提供或披露之日起至永久有效。未经采购人同意不得向第三方泄露此项目相关情况。服务中产生的所有资料、技术文档要妥善保管，不得遗失、转借、复印，严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递。

3.7服务商若违反保密协议、未履行相关职责或教育、监督措施落实不到位，发生参与本项目人员窃取或泄露国家秘密、警务秘密的事件，将按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律法规追究其相应的责任。

4.依据GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》进行文档审核；通过功能测试，验证被测系统的业务逻辑、功能逻辑和功能点是否符合《需求规格说明书》中的要求；通过对性能、安全性、可靠性、易用性、维护性、可移植性等各项特性进行测试，验证被测系统是否符合《需求规格说明书》中对软件特性的要求，出具符合相关标准的《信息工程验收测试报告》。

（四）结算

服务商完成项目测评工作并出具相应的测评报告，经采购人验收通过后，服务商开具对应金额的正规发票，采购人收齐上述资料后60个自然日支付相应款项。

四、评审办法

（一）本次采购活动采用综合评分法，技术商务分占80%，价格分占20%。根据各供应商的技术商务、价格得分，计算出各家综合得分，按综合得分由高到低的原则进行排序，推荐综合得分最高的供应商为成交供应商。

（二）评审标准

商务技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体测评实施方案 | 25 | 根据响应供应商提供的的总体测评实施方案（包括但不限于针对本项目服务内容提出具体组织落实措施、实施计划、工作流程等）进行评审： （1）实施方案全面详细、科学合理，可行性及可操作性强，完全满足且优于采购需求，得25分。 （2）实施方案基本完整、基本合理可行，基本满足采购需求得20分。 （3）实施方案合理性、可行性一般，部分满足采购需求，得15分。 （4）实施方案不够合理可行，不能完全满足采购需求，得10分。 （5）不提供方案，得0分。 |
| 2 | 信息应用系统软件测试需求的响应方案 | 20 | 根据响应供应商提供的信息应用系统软件测试需求的响应方案（包括但不限于功能测试、可靠性测试、易用性测试、维护性测试、移植性测试、产品说明要求测试、用户文档测试等）进行评审： （1）响应方案完整详细、合理，可行性高，完全满足且优于采购需求，得20分。 （2）响应方案基本完整、基本合理可行，基本满足采购需求，得13分。 （3）响应方案不够合理可行，不能完全满足采购需求，得6分。 （4）不提供方案，得0分。 |
| 3 | 管理体系认证 | 9 | （1）具有信息技术服务管理体系认证证书，且认证覆盖范围包含信息系统测评或同类描述，得3分。 （2）具有信息安全管理体系认证证书，且认证覆盖范围包含信息系统测评或同类描述，得3分。 （3）具有质量管理体系认证证书，且认证覆盖范围包含信息系统测评或同类描述，得3分。 注：提供有效期内的证书复印件并加盖响应供应商公章，并同时提供在全国认证认可信息公共服务平台对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。 |
| 4 | 拟投入本项目的项目经理资质 | 8 | 拟投入一名负责本项目的项目经理满足以下要求： （1）具有计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师（高级）证书； （2）具有计算机技术与软件专业技术资格软件评测师（中级）或以上证书； （3）具有公安部信息安全等级保护评估中心颁发的国家重要信息系统保护人员证书（CIIP-A）； （4）具有CNAS实验室和CMA检验检测机构授权签字人资格。 满足一项得 2 分，最高的 8分。 注：1.提供证书复印件； 2.须提供有效证书复印件及响应供应商为其购买的响应截止日前6个月内任意1个月的社保证明材料复印件或单位代扣个人所得税记录（建议在对应人名处圈记），加盖响应供应商公章，无提供不得分。 |
| 5 | 拟投入本项目的技术负责人资质 | 6 | 技术负责人1名（与项目经理不得为同一人）： 投入一名技术负责人（不含项目经理）满足以下要求： （1）具有计算机技术与软件专业技术资格软件评测师（中级）或以上证书； （2）具有计算机技术与软件专业技术资格信息系统管理工程师（中级）或以上证书； （3）具有人力资源部相关单位颁发的网络与信息安全管理员证书。 满足一项得 2 分，最高的 6分。 注：1.提供相关证书复印件； 2.须提供有效证书复印件及响应供应商为其购买的响应截止日前6个月内任意1个月的社保证明材料复印件或单位代扣个人所得税记录（建议在对应人名处圈记），加盖响应供应商公章，无提供不得分。 |
| 6 | 其他团队成员 | 6 | 投入其他团队成员（不含项目经理和技术负责人）满足以下要求： 具有计算机技术与软件专业技术资格软件评测师（中级）或以上证书，提供一个得1分，最高得6分。 注：1.提供相关证书复印件； 2.须提供有效证书复印件及响应供应商为其购买的响应截止日前6个月内任意1个月的社保证明材料复印件或单位代扣个人所得税记录（建议在对应人名处圈记），加盖响应供应商公章，无提供不得分。 |
| 7 | 同类业绩 | 6 | 响应人2023年1月1日以来（以签订合同时间为准）签订的同类项目业绩：每1份有效业绩得2分，最高得6分。 注：（1）以签订合同时间为准，同一业主续签不重复得分，无或未按要求提供证明材料或所提供的证明材料模糊不清导致无法辨认的不得分； （2）响应文件中提供加盖响应人公章并签字（或盖私章）的《业绩情况一览表》，同时还须提供加盖响应人公章的业绩合同关键页复印件（关键页内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同履行主要内容、合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限、合同履行主要内容），未按要求提供的不得分；《业绩情况一览表》的格式参考本采购文件七、响应文件格式，格式七。 （3）《业绩情况一览表》中“项目名称、业主名称、合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限”为必填项，漏填不得分 。 （4）未列入《业绩情况一览表》的业绩，不得分。 |
| 合计 |  | 80 | 得分总计：80 |

价格评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格得分 | 20 | 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格分值【注：满足采购文件 要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】 |

五、项目疑问或投诉

如果响应供应商对此次采购活动有疑问或投诉，可依法向采购人提出，采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

联系方式：

采购人：中山市中医院

联系人：梁先生

联系电话：0760-89989587

电邮地址：zsszyyzbcgb@126.com

联系地址：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼5楼508招标采购办公室

六、合同文本

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

采购合同

中山市中医院“防治康”一体化信息系统验收测评服务项目合同书

委托方（甲方）：中山市中医院

受托方（乙方）：

根据                       项目招标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的

包括         项目招标文件中列明的服务需求，以及附件1所列关于该项目的所有内容。

二、合同金额

1.合同总价（含税价）为人民币大写：          元整（¥            元）。

2.合同总价是乙方在服务期间内全面履行本合同所有义务后，甲方所应支付的所有费用，除此之外甲方无需再支付乙方其他任何费用。

三、服务内容及周期

六、服务内容

（一）测评工作内容

1.符合性检查服务

乙方根据所服务具体信息化项目立项审批意见、立项方案、招标文件、合同书等规定的内容，从内容一致性、规范性、符合性等方面对具体信息化项目实际建设成果进行检查，并提供客观、准确的符合性检查结论。

2.验收测评服务

乙方根据国家、行业相关标准规范以及所服务具体信息化项目的招标文件、合同书、设计方案、需求规格说明书等所约定的要求，结合具体信息化项目类型，编制相应的测评方案，并根据测评方案中规定的指标和评判标准对具体信息化项目进行现场实地测评，分析评估具体信息化项目是否达标，并对测评中发现的缺陷和不足，提出改进意见，直至出具正式验收测评报告。

软件开发类项目包括但不限于信息应用系统测试（功能、性能、可靠性、易用性、接口测试等）、信息资源测试等。系统集成类项目包括但不限于信息应用系统测试（功能、性能、可靠性、易用性、接口测试等）、信息资源测试、信息网络系统测试（机房工程、综合布线、信息网络等）、设备核查等。

（二）测评原则

1.独立性原则。具有独立开展测评项目的调研、分析和规划能力，能够在开展测评工作过程中，不受项目建设单位和其他方面的干扰，独立自主地完成相关工作。

2.科学性原则。具有科学的工作程序、测评标准和行为规范，不违背客观规律；能够运用科学的理论、方法、知识和技术，保障测评成果的科学性、客观性、公正性和有效性。

3.公正性原则。开展项目测评和分析评估工作，能够坚持公正、客观的立场，遇到想法和意见存在客观不足的情况时，敢于提出不同意见。

4.标准性原则。依据相关国家标准、行业标准开展测评和分析工作。要求所使用的标准和规范如与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5.保密原则。对测试和分析服务过程中接触及因项目实施而产生的各种信息，不得泄漏给任何单位和个人，未经允许不得利用这些信息从事与服务无关的活动。

（三）测评依据

包括但不限于以下内容：

《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和评测细则》GB/T 25000.51-2016。

七、服务要求

乙方应对所服务具体信息化项目进行客观、专业地测评，并对测评结果的真实性、合法性、完整性和准确性负责。乙方应在具体信息化项目开展测评之前提交项目测评方案（内容应包括但不限于测评依据、测评内容、针对每项测评内容的测评方法、测评工具、测评过程及每阶段工作内容及提交物、人员组织等），经所服务具体信息化项目建设单位及相关单位确认后开展测评工作。如为高安全等级项目提供验收测评服务，乙方应按照国家（省）保密标准或相关规定开展测评工作。乙方从承接具体信息化项目的测评工作开始，直到具体信息化项目通过测评为止，无论中间反复测评多少轮，均按一个项目的测评费用计算。在本项目服务期限内，如验收测评费额度使用完毕，乙方应协助为厅直单位所申请的信息化项目提供验收测评服务工作。

（一）进度要求

1.乙方应在甲方下达具体信息化项目的《验收测评服务委托书》后  日内完成测评调研、准备等工作，并提交项目测评方案。

2.乙方在具体信息化项目首轮测评后  日内，提交完整的问题清单。

3.乙方进行回归测试，确认具体信息化项目提交的问题全部整改完毕后  日内，提交《项目验收测评报告》。

（二）测评流程要求

乙方为每次的现场测评提供明确的测评结果、完整的问题清单及解决问题的方法。测评总体流程如下：

1.测评调研：对所服务具体信息化项目进行调研。

2.测评准备：测评计划、测评方案、测试脚本等编制和准备。

3.测评方案确认：所服务具体信息化项目建设单位及相关单位对测评方案进行确认。

4.测评执行：甲方协调所服务具体信息化项目建设单位及相关单位配合完成测评方案中要求的所有内容，测评单位填写详细测评记录。

5.提交完整的测评问题清单。

6.回归测试：对测试中发现的故障及影响范围进行回归测试。

7.测评报告编制：乙方编制验收测评报告及组织内部审核后，提交所服务具体信息化项目建设单位及相关单位确认。

8.提交正式《项目验收测评报告》。

（三）测评设备要求

乙方应自备项目测评所需的专用测试工具、仪器设备、软件工具等（用于测评高安全等级项目的工作计算机，应确保专门服务甲方项目，并在项目结束后拆除硬盘交付甲方）。

（四）测评质量要求

1.乙方在测评过程中，应通过各类评审和质量监督措施，保证测评过程、测评工作成果的质量。

2.乙方应配套提供完善的支撑过程，将测评过程的主要成果、问题的提交、确认、跟踪、整改和监督纳入管控，支持项目各方协同、高效、规范地推进项目。

3.验收测评报告内容及数据应准确、完整、客观、公正，并加盖CMA或CNAS认可标识。

（五）测评成果要求

乙方完成所服务具体信息化项目测评工作后，应提交对应项目的《项目测评方案》《项目验收测评报告》及测试用例、测试原始记录等材料。

八、保密要求

1.乙方应遵守甲方各项规章制度、工作流程和安全保密规定，接受甲方日常工作管理，做好安全检查与防范工作。

2.乙方须和甲方签订合作企业、合作人员安全保密承诺书，接受甲方安全审查，遵守甲方运维场地要求和设备安全要求。

3.乙方对甲方所提供的所有资料以及在合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术文件等资料（统称“保密资料”）负有保密义务。

4.未经甲方书面同意，乙方不得直接、间接地透露或提供本项目相关资料以及保密资料给任何第三方，或用于本合同约定事项以外的其他用途；不得擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，要及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设或运维人员持有的甲方文档资料、数据等。乙方可仅为合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.乙方仅可以在履行合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、照片、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止、解除时，将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任。

6.本保密条款自保密资料提供或披露之日起至永久有效。

九、付款方式

...

十、权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）对乙方的测评服务工作进行监督。

（2）如乙方在测评服务过程中有违法违规行为，甲方可以解除合同，并追究乙方的违约责任。

（3）协调所服务项目相关单位为乙方提供测评服务工作相关技术材料和测试环境。

（4）协调安排所服务项目相关单位配合完成测评工作。

（5）监督和检查乙方的工作进度、质量及纪律遵守情况。

（6）按本合同规定支付项目费用。

2.乙方的权利和义务

（1）要求甲方为测评服务工作的开展提供必要的资料和便利。

（2）要求甲方按合同条款及时支付项目费用。

（3）严格执行广东省公安厅信息化项目管理相关要求，根据相关测试规范和标准严谨有序地开展测评工作。

（4）根据甲方需求，组建完善、稳定的服务团队，及时响应，保障服务质量。

（5）制定项目实施计划，定期汇报项目测评进展情况，及时报告过程中发现的问题。本项目乙方的联系代表为：         ，联系电话：            。

（6）在履行本合同期间应接受甲方的服务质量检查。

十一、验收要求

乙方完成合同约定的服务内容，经所服务的具体信息化项目相关单位确认交付成果，且所服务的具体信息化项目全部完成终验及服务考核（所有服务考核等级没有C级），视为整体验收测评服务通过验收。

十二、违约责任

（1）甲方无正当理由到期拒付服务款项的或逾期付款的，则每日按本逾期未付款的0.3%向乙方支付违约金，违约金累积不超过合同总价的20%。

（2）乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价的0.3%向甲方支付违约金；逾期30天以上（含30天）的，甲方有权终止合同，乙方除应退回已收取的款项外，还应按本合同总额的20%支付违约金给甲方。

（3）乙方违反本合同规定，所提供的服务未达到合同要求，甲方提出整改通知累计达3次，乙方未按要求及时整改的，甲方有权终止合同，乙方除应退回已收取的款项外，还应按本合同总额的20%支付违约金给甲方。

（4）如因乙方服务工作人员违反保密条款，给甲方单位或个人造成损失和影响的，甲方除按照有关规定追究乙方单位及个人经济上的赔偿责任外，有权提请司法部门追究有关人员及单位的法律责任。

（5）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、争议的解决

本合同的争议适用中华人民共和国法律。由于本合同的履行或而产生的与之有关的任何争议，如双方无法协商解决的，直接向中山市第一人民法院提出诉讼。诉讼进行过程中，各方将继续履行未涉诉讼的其它部分。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生之日起向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明和另一方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、其它

1.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方共同签署的补充与修正文件即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有冲突应以最后签订的文件为准。

3.如一方地址、电话、银行账号等重要事项有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方必须确保所提供的所有软件和硬件不存在知识产权纠纷，否则由此造成的一切责任由乙方承担。

十六、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同正本一式四份，甲乙双方各执贰份。

（以下为签字页，无正文）

甲方：中山市中医院                    乙方：

签约代表：                            签约代表：

地址：中山市西区康欣路3号            地址：

电话：0760-89980328                   电话：

传真：0760-89980318                   传真：

签约日期：     年   月   日

七、响应文件格式

- 法定代表人证明书

（响应人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位 	职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： 与响应有效期一致。

附：代表人性别： 	年龄：     身份证号码：

注册号码： 		企业类型：

经营范围：

响应人名称（盖章）：                   .

地址：                   .

法定代表人（签字或盖章）：                   .

职务：                   .

日期：     年    月    日

法定代表人身份证复印件 （正、反两面）

说明：供应商应须提供法定代表人身份证复印件，否则作无效响应处理。

- 法定代表人授权书

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：      （采购人名称）

本授权书声明： 	是注册于     （国家或地区）的    （响应人名称）的法定代表人，现任 	职务，有效证件号码：        。现授权    （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就    （项目名称）采购[项目编号为          ]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 	年    月    日签字生效，特此声明。

响应人名称（盖章）：	                .

地址：	                .

法定代表人（签字或盖章）：	               .

职务：	                .

被授权人（签字或盖章）：	                 .

职务：	                .

日期：	   年    月    日

被授权人身份证复印件 （正、反两面）

说明：

1.响应代表为法定代表人，则本表不需提供。

2.响应代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效响应处理。

- 报价表

报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息机房环境改造服务项目 | 1项 |  |
| 2 | ... | ... |  |
| 金额合计 小写： 大写： |  |  |  |

货币及单位：人民币/元

响应人法定代表人（或其授权代表）签字或盖章：                    .

响应人名称（盖章）：                    .

日期：     年     月     日

采购供应商资格信用承诺函

致中山市中医院：

我方参与（项目名称）（项目编号：）的采购活动，承诺符合采购文件资格要求规定的：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按采购文件资格要求提供相应的证明材料。

- 无串通响应等违法违规行为承诺书

无串通响应等违法违规行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称：                      活动中，无以下串通响应行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标、串通响应行为。

如有发现我公司存在串通响应行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或盖私章）：

日期：年月日

格式六：无违法违纪行为承诺书

无违法违纪行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期：  年  月  日

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

格式七：业绩情况一览表

业绩情况一览表